喜马拉雅

战略顾问  ·  老马整理

AI 原生业务最佳实践模型

ISOEF × 数据-业务双飞轮 × 三板斧落地

—— 给 Builder 与业务 Leader 的双轨方法论 ——

贯穿案例  ·  AI 驱动的用户生命周期运营

源头：站内外用户数据 + AI 洞察 → 习惯养成模型

V1.0  ·  2026.04

# 卷首语：为什么实践者凭直觉去做 AI，是当前最大的隐患

过去 12 个月，公司内部有大量同学开始尝试用 AI 解决业务问题。这是好事——意愿在线，行动在跑。但当我把样本铺开看，发现一个共同的失败模式：

- 看到一个业务问题，凭直觉判断 "AI 能解决"，跳过对真实需求的洞察；

- 拿到一个 Prompt 框架就开始搭 Agent，没有先问 "这个问题的核心约束是什么"；

- Agent 跑出来后，凭主观感觉 "看起来还不错" 就上线，没有评价基准；

- 上线后没有数据回流机制，问题暴露后只能靠人来打补丁，系统不会自我进化。

结果是：AI 项目数量在涨，但真正能跑通业务北极星指标的不到 10%。锐度不够、闭环不通、数据不沉。

这份方法论要解决的，正是这个锐度问题——把直觉式实践，升级为有结构、有反馈、有飞轮的 AI 原生方法论。

老余,这份文档要解决的核心问题 不是 "教大家怎么用 AI"——这是 L2 应用者的事。 是教 Builder 和业务 Leader: 如何把一次 AI 实践,从一次性产出,升级为可自进化的业务系统。 全文围绕 ISOEF 五环模型 + 数据-业务双飞轮架构 + 与三板斧的接口 三个层次展开,贯穿案例为 AI 驱动的用户生命周期运营。

阅读建议：

Builder 全文精读，重点在第二章方法论详解、第四章数据飞轮、第六章工具包；

业务 Leader 重点读第一章问题定义、第二章每环的 Leader 视角注释、第五章与三板斧的接口、第七章给老余的诘问。

# 目录

第一章    问题定义——为什么实践者锐度不够

第二章    ISOEF 五环模型详解

第三章    行业最佳实践对标

第四章    数据-业务双飞轮架构

第五章    ISOEF 与 AI 原生三板斧的接口

第六章    落地工具包——一个完整案例走通五环

第七章    给老余的诘问——这套方法论最容易死在哪里

# 第一章  问题定义——为什么实践者锐度不够

## 1.1  四种典型的 "凭直觉" 失败模式

过去半年内部观察到的 AI 实践，60% 以上都属于以下四类失败模式之一：

| 模式 | 典型表现 | 根本原因 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直觉跳跃型 | "我感觉用户需要 X"，没有数据支撑就开始建 Agent | 跳过洞察(Insight)，直接进策略 | 解的不是真问题，Agent 上线后没人用 |
| 工具炫耀型 | 用了最新的框架/模型，但解决的是一个本来就不重要的问题 | 策略不是从洞察出来的，是从工具能力倒推的 | 技术秀肌肉,业务无感知 |
| 自我感觉型 | Agent 跑出来 "看起来还不错" 就上线，没有评价框架 | 跳过评价(Evaluation)，没有 Golden Set | 线上效果不可验证，问题暴露才知道 |
| 一次性输出型 | 做完就结束，数据不回流，系统不进化 | 跳过反馈(Feedback)，没有数据飞轮 | 每次都从零开始,系统永远长不大 |

## 1.2  锐度不够的本质：缺少结构化思考脚手架

这四种失败模式背后是同一个根因——大多数实践者没有一个清晰的思考脚手架，去引导自己从问题到方案到迭代的完整路径。

AI 时代真正稀缺的不是 "用 AI 工具的能力"，而是这两件事：

- 锐度——能否在大量噪音中,识别出真正值得用 AI 解的核心问题;

- 闭环——能否设计出一个能持续自我进化的系统,而不只是一个一次性输出。

这两件事都需要方法论支撑。光靠聪明和努力，撑不到 L4 Builder。

| Builder 视角 | 如果你做的 Agent 没有 Golden Set、没有数据回流、没有版本对比——你在做的不是 Agent,是一次性 Prompt 输出。 L3 → L4 的关键跨越,就是从 "能跑通" 到 "能进化"。 |
| --- | --- |

| Leader 视角 | 如果团队向你汇报 AI 项目时,只能说 "用户反馈不错"、"我们感觉效果挺好"——这是危险信号。 你的提问应该是: 北极星指标移动了多少? 评价基准是什么? 数据回流到哪里? 下一版的迭代触发条件是什么? |
| --- | --- |

# 第二章  ISOEF 五环模型详解

## 2.1  整体架构：从直觉到飞轮的五环闭环

ISOEF 是 Insight-Strategy-Operation-Evaluation-Feedback 五个环节的首字母缩写。它不是一个串行流程，而是一个螺旋上升的闭环：每一轮 F（反馈）会回流到下一轮 I（洞察），系统因此能够自我进化。

| 环 | 名称 | 核心命题 | 交付物（必须存在的实物） |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Insight 洞察 | 基于站内外数据 + AI 分析,识别真问题与真机会 | 用户/业务洞察文档 + 关键假设清单 |
| S | Strategy 策略 | 把洞察转化为可解的方案,选择 AI 介入路径与边界 | 方案设计书 + Agent 架构图 + 北极星指标 |
| O | Operation 执行 | 把方案落地为可运行的 Agent / 工作流 | 可运行 Agent + 上线版本号 + SOP |
| E | Evaluation 评价 | 用 Golden Set + 业务指标双重评价 Agent 输出质量 | Golden Set + 评价报告 + A/B 测试结果 |
| F | Feedback 反馈 | 把评价结果回流到下一轮洞察,驱动系统进化 | 反馈回路文档 + 数据飞轮接口 + 下一轮假设 |

ISOEF 与 ISO 的关键区别 市面上很多团队用的是 ISO 三环(Insight-Strategy-Operation),停在 "做完了" 这一步。 ISOEF 多出的 E 和 F,正是把 "做完了" 升级为 "能进化" 的关键。 不要把 E 和 F 简化为 "上线后看一下数据"——那不是评价和反馈,那是望天。

## 2.2  Insight 洞察：从数据中长出问题，而不是从直觉中

### 2.2.1  贯穿案例切入：用户生命周期运营的源头需求洞察

传统的用户运营是漏斗思维：拉新 → 激活 → 留存 → 付费 → 召回，每个节点是独立的运营动作。这个思路在 AI 之前是对的，但今天已经过时——它解决的是 "动作"，不是 "用户为什么形成习惯"。

AI 原生的用户生命周期运营,源头要回到一个更深的问题:

用户在喜马拉雅形成什么样的内容消费习惯,会让他成为长期高价值用户?

这个问题不能凭直觉回答，必须从数据中长出来。Insight 阶段做三件事：

| 步骤 | 动作 | AI 在这一步的具体应用 |
| --- | --- | --- |
| ① | 数据归集（站内 + 站外） | 站内：收听行为、订阅、付费、内容消费时长曲线、跳出节点；站外：社媒讨论、评论区情绪、竞品用户迁徙信号、搜索趋势。AI 在这一步用于跨源数据对齐与去重。 |
| ② | AI 驱动的模式识别 | 用 LLM + 聚类算法,从原始行为数据中识别 "高价值用户的习惯轨迹":他们前 7 天做了什么? 第 30 天的留存特征是什么? 哪些行为是分水岭? |
| ③ | 假设清单形成 | 把模式识别结果转化为可验证的假设,例如:"在前 7 天内完成 3 次 30 分钟以上连续收听的用户,90 天留存率显著高于对照组"。每条假设必须可证伪。 |

### 2.2.2  关键产出：用户习惯养成模型（Habit Formation Model）

洞察阶段的最终产出物，不是一份分析报告，而是一个可被后续策略阶段调用的模型——用户习惯养成模型。这是整个 ISOEF 链条的根基物。

习惯养成模型由四个要素构成：

- 触发(Trigger): 什么场景/情绪/时间点,让用户想到打开喜马拉雅? (例:通勤路上、睡前、做家务时)

- 行动(Action): 用户实际做的最小动作是什么? (例:打开 App → 点开订阅 → 续播)

- 奖励(Reward): 用户从这次行为中获得了什么? 是放松、获取信息、还是陪伴感?

- 投入(Investment): 用户为下一次回来积累了什么? (订阅、收藏、播放进度、社区关系)

这四个要素在不同用户群上的形态完全不同——音频小说重度用户的触发点是 "故事悬念"，育儿用户的触发点是 "孩子哄睡时间"。习惯养成模型的价值在于：它把用户分群从 "年龄/性别/付费等级" 这种静态属性，升级为基于行为机制的动态分群。

| Builder 视角 | 习惯养成模型的构建本身就是一个 RAG + 多 Agent 任务: 一个 Agent 做行为聚类,一个 Agent 做归因分析,一个 Agent 做假设生成,最后一个 Agent 做交叉验证。 Golden Set 在这里就要开始建——把 "已知的高价值用户行为轨迹" 标注好,作为后续模型评价的基准。 |
| --- | --- |

| Leader 视角 | 如果团队的 Insight 输出还是一份 PPT 数据图表,你要追问: 我们的习惯养成模型在哪里? 不同用户群的 T-A-R-I 是什么? 没有这个模型,后面所有的策略都是浮的。 这一步如果走快了,后面三步都白做。Insight 阶段值得花 30%-40% 的总项目时间。 |
| --- | --- |

## 2.3  Strategy 策略：从洞察到 Agent 方案的翻译

策略阶段做的核心工作，是把洞察阶段产出的习惯养成模型，翻译为可执行的 AI 解题方案。这一步最容易失败的地方是：跳过 "AI 介入路径选择"，直接进入 "我要做什么 Agent"。

### 2.3.1  AI 介入路径决策框架

不是每一个业务问题都值得用 AI 解。Strategy 阶段必须先回答三个问题：

| 决策问题 | 判断标准与执行启示 |
| --- | --- |
| 这个问题该不该用 AI 解？ | 如果规则引擎能解、人工 SOP 能解、且边际成本低——不要用 AI。AI 的价值在于:个性化(每个用户不同)、规模化(无法靠人覆盖)、动态化(规则会变)。三者满足其一,才是 AI 该上的场景。 |
| AI 在这个解法中是主角还是配角？ | 主角:Agent 直接驱动业务结果(如个性化推荐文案生成);配角:AI 辅助人做判断(如运营决策辅助)。配角型 AI 更容易落地但天花板低,主角型 AI 难度大但放大倍数高。 |
| Agent 的边界在哪里？ | Agent 不可能解决所有问题。明确划分:① Agent 完全自主决策的边界;② Agent 提建议人决策的边界;③ Agent 不介入的边界。这三条边界必须在 Strategy 阶段就画清楚。 |

### 2.3.2  贯穿案例：用户生命周期运营的策略层

基于 2.2 节的习惯养成模型，用户生命周期运营在策略层应该分解为四个 PA（流程智能体）：

| PA 名称 | 目标 | AI 主要能力 | 北极星指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 习惯触发 PA | 在用户的关键场景/时间点,主动触达合适的内容钩子 | 场景识别 + 内容匹配 + 文案生成 | 7 日激活完成率 |
| 行动闭环 PA | 降低用户从触发到完成行动的摩擦,引导关键动作发生 | 路径预测 + 推荐 + 个性化引导 | 关键行动转化率 |
| 奖励强化 PA | 识别用户从行为中获得的核心奖励,放大并精准化推送 | 情感识别 + 个性化反馈 + 内容序列优化 | 30 日次日留存 |
| 投入沉淀 PA | 引导用户为下一次回来积累资产(订阅/收藏/进度/关系) | 资产识别 + 触达时机 + 个性化提醒 | 90 日 LTV |

四个 PA 共同串联起一个 IPA（集成流程智能体），覆盖用户从首次进入到长期留存的完整生命周期。它们之间的输入输出必须归一化——这是 Strategy 阶段必须明确的接口约定。

| Builder 视角 | 策略阶段的产出物必须包括:① 每个 PA 的 System Prompt 框架草稿;② Tool Use 清单(每个 Agent 调用哪些工具);③ 数据接口契约(输入输出 schema)。 如果策略阶段只产出了一份 PPT,Operation 阶段一定会返工。 |
| --- | --- |

| Leader 视角 | 在策略评审时,你的关键问题应该是: 这四个 PA 加在一起,能让 90 日 LTV 提升多少? 不能给出量化预估的策略,本质是没有想清楚。 也要追问: 哪些边界是 Agent 不该碰的? 比如涉及钱、内容审核、用户隐私的边界,必须留给规则或人工。 |
| --- | --- |

## 2.4  Operation 执行：把方案落地为可运行的系统

Operation 阶段的核心是工程化——把 Strategy 阶段的设计，转化为可运行、可维护、可监控的 Agent 系统。这一步是 Builder 和 Applier 的分水岭。

### 2.4.1  Operation 的 CIAO 框架

CIAO（Check Input → Activity → Output）是单个 Activity 的质量控制框架。每个 PA 内部的每一个 Activity，都必须遵循这个原则：

- Check Input: 输入数据完整性检查、字段校验、上下文是否充足。失败则中断或回退。

- Activity: 执行 LLM 调用 / Tool Use / RAG 检索等核心动作。

- Output: 输出格式校验、质量打分、置信度评估。低于阈值则触发重试或降级。

### 2.4.2  Operation 阶段的工程化要素

| 要素 | 具体要求 |
| --- | --- |
| Prompt 版本管理 | 每个 PA 的 Prompt 必须有版本号,变更必须有 changelog,旧版本可回滚。禁止在生产环境直接改 Prompt。 |
| Tool Use 设计 | 每个工具必须有清晰的 description、input schema、错误处理。工具描述的写法直接影响 Agent 是否调用对工具。 |
| 成本控制 | 单次调用预算上限、日预算上限、模型路由(简单任务用小模型、复杂任务用大模型)、语义缓存。无成本意识的 Agent 一定上不了量。 |
| 可观测性 | 每次调用的输入、输出、Token 消耗、延迟、错误必须全量日志。出问题时能复现,改进时有数据。 |
| 降级方案 | Agent 失败时回退到规则引擎或人工兜底。永远不能让用户看到 Agent 的失败状态。 |

| Builder 视角 | 在 Runtime 上跑 Agent 而不是直接调外部 API——这是公司战略要求,不是个人选择。所有 AI 访问数据必须从公司侧统一走,这是数据飞轮的前提。 上线 Checklist: Prompt 版本号、Tool 描述、成本预算、监控告警、降级方案、Golden Set 接通——五项缺一不可。 |
| --- | --- |

| Leader 视角 | 执行评审时,只问一个问题: "这个 Agent 出问题时,我们多久能发现? 多久能修复? 修复期间用户体验怎么兜底?" 答不上来——不要上线。 |
| --- | --- |

## 2.5  Evaluation 评价：从 "看起来还不错" 到结构化打分

E（评价）是 ISOEF 比 ISO 多出来的关键一环，也是大多数团队最薄弱的环节。绝大多数 Agent 上线时，团队对它的质量判断方式是 "试了几个 case 看起来还不错"——这不是评价，这是望天。

### 2.5.1  评价的三层架构

| 层级 | 评价对象 | 方法 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 单点评价 | 单次 Agent 输出的质量 | Golden Set + 人工评分 + LLM-as-Judge | 每次 Prompt 变更 |
| L2 系统评价 | Agent 在线上整体表现 | A/B 测试 + 业务指标对比 | 每个版本上线后 |
| L3 业务评价 | Agent 对北极星指标的贡献 | 北极星指标移动 + 因果链验证 | 月度/季度复盘 |

### 2.5.2  Golden Set 的构建：评价系统的根基物

Golden Set 是评价系统的最核心资产。没有 Golden Set 的 Agent 项目，本质上没有评价能力——任何变更都是赌博。

Golden Set 构建 SOP:

- 从真实业务场景中抽取 50-200 个有代表性的输入样本(覆盖典型场景 + 边界 case + 失败 case);

- 由领域专家给出 "理想输出" 或 "评分维度+评分标准"(后者更通用);

- 评分维度通常包括:相关性、准确性、完整性、安全性、风格一致性,每个维度 1-5 分;

- Golden Set 必须有版本号、必须 review,必须随业务演进持续更新。

### 2.5.3  LLM-as-Judge：用 AI 评 AI 的正确姿势

当 Golden Set 规模超过几百条，人工评分不再现实。LLM-as-Judge 是工业界主流方案——用一个更强的 LLM（如 Claude Opus）作为裁判，按照评分维度对 Agent 输出打分。

关键工程要点：

- 评判 Prompt 必须明确每个评分维度的判断标准,不能用 "看起来好不好" 这种模糊指令;

- 评判 LLM 必须比被评判的 LLM 更强(用 Sonnet 评 Sonnet 不行,容易同源偏差);

- LLM-as-Judge 的输出本身要定期用人工抽样校准——AI 评 AI 不是免检,而是放大人的判断;

- 成本敏感:Judge 调用本身有成本,要做采样而非全量评判。

| Builder 视角 | Golden Set 是你 Agent 项目的最核心资产,比 Prompt 还重要。Prompt 可以重写,Golden Set 没了就废了。 建议: 项目启动第一周就开始建 Golden Set,而不是上线前才补。 |
| --- | --- |

| Leader 视角 | 看 Agent 项目的成熟度,只看一个东西: Golden Set 多大、多久没更新。 没 Golden Set——L2 玩具;有 Golden Set 但是季度没更新——L3 半成品;Golden Set 持续在线增长——L4 真系统。 |
| --- | --- |

## 2.6  Feedback 反馈：把评价结果回流为系统进化燃料

F（反馈）是 ISOEF 闭环的最后一环，也是把 "做完了" 变成 "能进化" 的关键。Feedback 的本质是：把 E 阶段产生的所有信号，结构化地回流到下一轮 I 阶段。

### 2.6.1  反馈回路的三种数据源

| 数据源 | 信号类型 | 回流到下一轮的具体作用 |
| --- | --- | --- |
| 用户行为数据 | 点击、停留、跳出、转化 | 修正习惯养成模型 → 调整 Insight 假设清单 |
| 用户显式反馈 | 打分、评论、举报、客诉 | 识别 Agent 失败模式 → 进 Golden Set 负样本库 |
| Agent 自身日志 | 调用链、错误、低置信度输出 | 识别 Prompt/Tool 设计问题 → 触发 Operation 迭代 |

### 2.6.2  反馈不是 "看一下数据"，是结构化的进化机制

反馈环节最容易死的地方，是把它简化为 "上线后看看数据"。真正的 Feedback 必须是结构化的：

- 有固定的复盘节奏(周/双周/月);

- 有明确的责任人(谁看数据、谁触发迭代);

- 有清晰的触发条件(什么信号触发什么级别的迭代——Prompt 微调?重构?推翻策略?);

- 有从 F 回流到 I/S/O 的明确接口(不是 "开会讨论",是 "把 X 类信号自动写入 Y 个文档")。

| Builder 视角 | 搭建 Feedback 时,优先做 "自动化数据回流管道",而不是 "人工看数据-讨论"。 推荐架构: ① 用户行为日志自动入数仓; ② Agent 日志自动打标签; ③ 每周生成异常 case 报告; ④ 异常 case 自动进 Golden Set 候选池, 由 PM/领域专家审核入库。 |
| --- | --- |

| Leader 视角 | 评估一个 AI 项目的 Feedback 成熟度,问三个问题: (1) 上次根据线上反馈触发迭代是什么时候? (超过 30 天 = Feedback 不通) (2) 用户的负面反馈,有没有自动进入下一轮 Golden Set? (没有 = 反馈没有沉淀) (3) Agent 的失败 case,有没有反向驱动 Insight 重做? (没有 = 不是真闭环) |
| --- | --- |

# 第三章  行业最佳实践对标

ISOEF 不是凭空提出的方法论。它是对全球领先 AI 原生公司实践的提炼与本土化适配。本章对标五个最具参考价值的行业范例。

## 3.1  Anthropic：Building Effective Agents 方法论

Anthropic 在 2024 年底发布的 Building Effective Agents 是目前业界最系统的 Agent 构建指南。其中两个观点对 ISOEF 的影响最大：

- Workflow vs Agent 区分: 不是所有问题都需要 Agent。预定义流程能解的用 Workflow,需要动态决策的才上 Agent。这与 ISOEF 中 Strategy 阶段的 "AI 介入路径决策" 完全对应。

- Evaluation-Driven Development: Agent 开发必须以评价为导向,先有 Eval 再写 Agent。这就是 ISOEF 中 E 环节先于 O 环节就要开始建 Golden Set 的来源。

## 3.2  OpenAI：Evals 三层评价体系

OpenAI 内部 Evals 框架是工业界评价方法论的事实标准，分三层：单点评价（基于 Golden Set）、系统评价（A/B 测试）、业务评价（北极星指标）。ISOEF 中第 2.5 节的三层评价架构直接借鉴这一设计。

特别值得借鉴的是 OpenAI 对 LLM-as-Judge 的标准化实践——他们公开的 Eval 模板已经成为业界基线。

## 3.3  Tesla：Data Engine 数据飞轮

Tesla 的自动驾驶 Data Engine 是 AI 原生数据飞轮最干净的范例：每一辆在路上跑的 Tesla 都是数据采集器，遇到 Autopilot 失败/接管的场景自动上传，进入下一轮模型训练。整个系统的能力随车队规模指数级增长。

对喜马拉雅的启示:

- 把每一次 Agent 与用户的交互,都视为一次数据采集机会;

- 识别 Agent 失败/低置信度场景,自动进入下一轮训练/微调候选池;

- 飞轮越大,新进入者越难追——这是 AI 原生时代真正的护城河。

## 3.4  Cursor：Shadow Workspace 用户行为数据回流

Cursor 在编辑器里嵌入了对用户接受/拒绝 AI 建议的细粒度采集——用户每一次按 Tab 接受建议、按 Esc 拒绝建议，都是高质量的偏好数据。这些数据反向训练了它的代码补全模型。

对喜马拉雅的启示：用户在内容流里的每一次 "点击/跳过/收藏/取消订阅"，都是天然的偏好信号。这些信号必须通过统一 Runtime 全量沉淀，作为后续 Agent 进化的燃料。

## 3.5  Lean Startup：Build-Measure-Learn 循环

Eric Ries 的 Lean Startup 提出的 Build-Measure-Learn 循环是 ISOEF 的精神原型。但 AI 原生时代有几个本质差异：

| 维度 | Lean Startup | ISOEF（AI 原生） |
| --- | --- | --- |
| 循环周期 | 周/月级,人为驱动 | 天/小时级,系统自动化 |
| 数据回流 | 人工分析,主观决策 | 自动管道 + LLM 辅助分析,系统决策 |
| 迭代单位 | 产品功能 | Prompt / Tool / Agent 编排 |
| 规模放大 | 线性: 团队规模决定迭代速度 | 非线性: 数据飞轮越转越快 |

行业对标的核心结论 全球领先 AI 原生公司的核心差异化能力,不在模型,不在工具,在于 "评价-反馈" 闭环的工程化深度。 Anthropic 的 Eval-Driven、OpenAI 的三层 Evals、Tesla 的 Data Engine、Cursor 的偏好回流——本质都是同一件事: 把 "做完了" 升级为 "能进化"。 ISOEF 的 E 和 F 两环,就是把这件事方法论化、组织化。

# 第四章  数据-业务双飞轮架构

## 4.1  反向逻辑：先 Agent 跑起来，再让数据反哺 Agent

讨论数据底座时，最容易掉进的陷阱是 "我们要先建一个完美的数据中台，再开始做 AI"。这是过去十年传统数仓建设的思路——在 AI 原生时代，这个顺序是错的。

AI 原生的正确顺序是反过来的：

先让 Agent 跑起来产生交互数据 → 再用这些交互数据反哺 Agent → 形成飞轮

理由很直接:

- AI 时代最有价值的数据,是用户与 AI 交互产生的偏好数据(接受/拒绝/修改/补充),这些数据在 Agent 跑起来之前根本不存在;

- 传统数仓里沉淀的报表数据,在 LLM 面前价值递减——LLM 能直接消费原始日志;

- 等数据中台建好再开 AI 战场,等于把先发优势让给竞争对手——飞轮转得越早,差距拉得越快。

## 4.2  双飞轮架构图（文字描述）

AI 原生业务的核心架构是两个相互咬合的飞轮：用户飞轮 与 模型飞轮。

### 4.2.1  用户飞轮（业务侧）

用户飞轮驱动业务北极星指标的增长，路径如下：

- Agent 服务用户 → 用户产生新行为 → 行为数据沉淀 → 习惯养成模型升级 → 个性化更精准 → 用户价值提升 → 更多用户来 → Agent 服务规模扩大

这个飞轮的核心信号是用户密度——同一个用户在系统内的交互密度越高，飞轮转得越快。

### 4.2.2  模型飞轮（技术侧）

模型飞轮驱动 AI 系统的能力进化，路径如下：

- Agent 处理任务 → 产生交互日志 → 失败/低置信度 case 进入 Golden Set 候选池 → 评价系统识别系统性问题 → 触发 Prompt/Tool/微调迭代 → Agent 能力升级 → 处理更复杂任务

这个飞轮的核心信号是 case 多样性——遇到的边界 case 越多、沉淀越完整，模型飞轮转得越快。

### 4.2.3  双飞轮的咬合点：统一 Runtime + 全量数据沉淀

两个飞轮要咬合起来，必须有一个公共的咬合点——这就是公司自建的 Agent Runtime 和它背后的数据沉淀机制。

| 基础设施 | 作用 |
| --- | --- |
| 统一 Token / Runtime | 所有员工/系统的 AI 调用走同一通道,确保数据可观测、可沉淀、可分析 |
| 交互日志全量库 | 用户与 Agent 的每一次交互全量入库:输入、输出、用户后续行为、最终业务结果 |
| Golden Set 数据库 | 结构化的评价基准库,从交互日志中持续筛选优秀和失败 case 入库 |
| 习惯养成模型库 | 基于行为数据的用户分群模型 + 触发-行动-奖励-投入四要素动态画像 |
| 反馈管道 | 从交互日志 → 异常检测 → Golden Set 候选 → 迭代触发 的自动化数据流 |

## 4.3  飞轮启动期的最小可行底座（MVP）

听起来基础设施很重，但飞轮启动期不需要全部建好。最小可行底座只需要三件东西：

- 1. 统一 Runtime + 调用日志: 公司所有 AI 调用走同一通道,日志全量存储。这是飞轮启动的入场券。

- 2. 用户行为事件总线: 把用户在 App 内的关键事件(收听、订阅、点击、跳出、付费)与 Agent 调用日志关联起来,形成 Agent-行为-业务结果 的因果链。

- 3. Golden Set 起步库: 每个 PA 100-200 条标注样本起步,持续更新。

这三件东西构建好,飞轮就能启动。剩下的可以边跑边补。

老余,这一章最重要的判断 不要让 "先建数据中台" 成为 AI 战略落地的拖延借口。 正确的节奏是: 先用 MVP 底座把 Agent 跑起来,在跑的过程中发现真实需要的数据基础设施是什么,再针对性建设。 传统大数据建设的思路是从供给倒推需求,AI 原生的思路是从飞轮倒推基础设施。

# 第五章  ISOEF 与 AI 原生三板斧的接口

ISOEF 是给 Builder 和业务 Leader 的认知工具，三板斧（人的 AI 化 / 流程的智能体化 / 组织的换装）是给整个组织的落地结构。这两套体系必须打通——否则就是两套话语体系，下面执行的人会在 "按 ISOEF 还是按三板斧" 之间撕裂。

## 5.1  三层接口架构

| 层级 | 方法论 | 作用范围 | 使用主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个体层 | ISOEF 五环 | PA 内部每个 Activity 的设计方法 | Builder + Leader |
| 流程层 | CIAO 框架 | PA 运行时的输入-活动-输出质量控制 | Builder 主导 |
| 组织层 | 三板斧 | 人/流程/组织的全公司转型节奏 | CEO + 各级 Leader |

## 5.2  ISOEF 在三板斧中的具体落位

### 第一斧（人的 AI 化）× ISOEF

ISOEF 是 "飞行员考试" 的天然出题框架。让候选人围绕一个真实业务问题，用 ISOEF 五环走完一遍，可以同时考察：

- Insight 阶段——脑子是否清晰、能否从数据中长出真问题;

- Strategy 阶段——能否做边界判断、能否把问题翻译为 AI 解法;

- Operation 阶段——能否用 AI 工具构建可运行系统;

- Evaluation 阶段——是否有评价意识、能否构建 Golden Set;

- Feedback 阶段——能否设计闭环、能否让系统自进化。

在 Insight 不及格 = 锐度不够、Operation 不及格 = 工程能力差、E 和 F 不及格 = 还停留在 L2 应用者。

### 第二斧（流程的智能体化）× ISOEF

每个 PA（流程智能体）的设计本身，就是一次完整的 ISOEF 实践：

- I: 这个流程的真问题/瓶颈是什么? 数据怎么说?

- S: PA 的角色、阶段、活动、输入输出、质量门槛分别是什么?

- O: PA 的 Prompt 模板、Tool Use、CIAO 实施;

- E: PA 的 Golden Set 与上线评价指标;

- F: PA 的反馈管道与迭代机制。

PA 必须以 ISOEF 五环为标准 review,缺任一环不允许上线。

### 第三斧（组织的换装）× ISOEF

组织换装时,ISOEF 是 Scrum 班长评估自己 squad AI 成熟度的诊断工具:

- Insight 成熟度: 团队是否在用数据驱动需求识别? 还是凭经验?

- Strategy 成熟度: 团队是否有清晰的 AI 介入路径决策? 还是 "AI 试一试"?

- Operation 成熟度: 团队的 PA 是否有版本管理/监控/降级?

- Evaluation 成熟度: 团队的 Agent 是否有 Golden Set 与 A/B 框架?

- Feedback 成熟度: 团队的迭代节奏是否由数据驱动?

换装前用 ISOEF 五环评估,换装后再用 ISOEF 五环验收。换装不是 "用上 AI 了",而是 "五环都跑通了"。

| Builder 视角 | ISOEF 给你的是 "做单个 Agent" 的方法论;CIAO 给你的是 "Agent 内部稳定运行" 的方法论;PA/IPA 给你的是 "多 Agent 协同" 的方法论。 三层缺一不可,但顺序很重要: 先 ISOEF 把单点做好,再 CIAO 保稳定,最后 PA/IPA 串联。 |
| --- | --- |

| Leader 视角 | 组织换装的成功与否,不看 "用了多少 AI",看 "团队有没有形成 ISOEF 思维定式"。 评估方式: 找一个 Builder 让他描述上一个项目,如果他不能自然地用 ISOEF 语言讲一遍——这个 squad 还没换装完成。 |
| --- | --- |

# 第六章  落地工具包——一个完整案例走通五环

本章用一个真实可运行的 PA 设计——"奖励强化 PA" ——走通 ISOEF 五环全流程。这是 AI 驱动用户生命周期运营 IPA 中的第三个 PA(参见 2.3.2 节),目标是放大用户的内容消费奖励、提升 30 日次日留存。

## 6.1  Insight 阶段产出物：奖励识别与放大假设

### 6.1.1  数据归集清单

- 站内: 用户收听完成度、跳出节点、收藏行为、付费转化、评论情绪;

- 站外: 同类用户在小红书/抖音的内容讨论关键词、情感评分、二创频率;

- AI 处理: 用 LLM 对评论与社媒文本做奖励类型分类(放松/获取/陪伴/认同)。

### 6.1.2  AI 驱动的模式识别

通过对 100 万付费用户的行为聚类，识别出四种主要奖励类型：

| 奖励类型 | 用户群占比 | 典型行为特征 | LTV 表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放松减压 | 约 38% | 睡前/通勤,长时段连续收听 | 中高 |
| 信息获取 | 约 27% | 通勤/工作间隙,定时短时段 | 中 |
| 陪伴感 | 约 22% | 做家务/独处时,主播粘性高 | 高 |
| 认同感 | 约 13% | 围绕特定主题/价值观深度参与社区 | 最高 |

### 6.1.3  关键假设

如果在用户首次表现出某种奖励偏好后的 7 天内，主动用对应类型的内容序列强化推送，30 日次日留存会提升 X%（X 为待验证）。

## 6.2  Strategy 阶段产出物：奖励强化 PA 设计

| 设计维度 | 具体设计 |
| --- | --- |
| PA 角色 | 奖励识别 Agent + 内容序列优化 Agent + 推送时机决策 Agent (三 Agent 协作) |
| 输入数据 | 用户最近 30 天行为序列、内容消费时长曲线、跳出节点、显式反馈 |
| 核心活动 | (1) 识别奖励类型 → (2) 匹配同类内容序列 → (3) 决策推送时机 → (4) 生成个性化推荐文案 |
| 输出 | 个性化内容推荐 + 推送时机 + 文案,推送至 App 首页/Push/邮件三通道 |
| Agent 边界 | Agent 可决策: 内容选择/推送时机/文案。Agent 不可决策: 涉及付费、内容审核、用户隐私的所有动作。 |
| 北极星指标 | 30 日次日留存 (主),次级指标: 7 日内消费时长、奖励识别准确率 |

## 6.3  Operation 阶段产出物：上线 Checklist

- ✅ Prompt 版本号: v1.0,changelog 文档完成;

- ✅ Tool 设计: 内容检索 Tool / 用户画像 Tool / 推送通道 Tool 全部 schema 化;

- ✅ 成本预算: 单用户日均 ≤ 0.05 元,日预算上限 5 万元,触发自动降级;

- ✅ 监控告警: 错误率 > 2% / 延迟 > 3s / 成本超预算 自动告警;

- ✅ 降级方案: Agent 失败回退到现有规则推荐系统,用户无感知;

- ✅ Golden Set 接通: 200 条标注样本接入,每次 Prompt 变更自动跑评测。

## 6.4  Evaluation 阶段产出物：三层评价方案

| 层级 | 评价对象 | 具体方法 |
| --- | --- | --- |
| L1 单点 | 奖励识别准确率、内容序列相关性 | Golden Set 200 条 + LLM-as-Judge(Claude Opus)按 5 维度打分 |
| L2 系统 | Agent vs 现有规则系统 | A/B 测试 30 天,实验组 5%,对照组 5%,核心指标对比 |
| L3 业务 | 北极星指标贡献 | 30 日次日留存提升幅度 + 因果链验证(排除其他干扰因素) |

## 6.5  Feedback 阶段产出物：自动化反馈管道

- 用户每次对推荐的反馈(点击/跳过/收藏/取消订阅)自动入数仓;

- Agent 输出置信度 < 0.7 的 case 自动进入 Golden Set 候选池;

- 每周一自动生成 "异常 case 报告",PM + 算法 review;

- 每月触发一次 Insight 回顾——奖励类型分布是否变化? 是否有新的奖励类型出现?

- 根据反馈触发的迭代级别明确: 微调 Prompt(每周)/ 调整 Tool(每月)/ 重做 Strategy(每季度)。

案例的价值不在 "做了什么",在 "五环都做了" 大多数团队能做到 I-S-O 三环,在 E 和 F 上崩盘。 这个案例的关键示范是: E 和 F 不是上线后的 "附加动作",而是项目立项第一周就要规划进 PRD 的核心内容。 建议老余在专委会评审 AI 项目时,把 ISOEF 五环作为强制 review checklist——五环不全的项目,不予立项。

# 第七章  给老余的诘问——这套方法论最容易死在哪里

老余,这套方法论本身的逻辑你已经看完了。但方法论从 PPT 走到组织实践,中间有几道极容易死的关卡。我作为顾问,把最尖锐的几个问题摆在最后,等你的回答:

## 诘问一：你的评价系统谁来负责？

ISOEF 五环里 E 是最容易死的一环。原因是它跨职能、出力不出彩——做 Golden Set 的人不光要懂业务还要懂 AI,但绩效又不直接体现为业务结果。

如果不指定一个明确的 Owner（建议是每个 IPA 配一个 "评价负责人"，向 IPA 业务负责人和 Builder 负责人双线汇报），E 这一环一定会被 "先做出来再说" 的紧迫感挤掉。

我的建议:这个角色应该是 P0 级别配置,而不是 "找个 PM 兼任"。

## 诘问二：你的 Feedback 节奏由谁来强制保证？

Feedback 是反人性的——做完一个 Agent 上线后,所有人都想转到下一个新项目,没人愿意回来看上一个。但 ISOEF 的进化逻辑全靠 Feedback 这一环。

传统组织的项目制管理(立项-交付-验收-结项)与 ISOEF 的螺旋演进逻辑是冲突的。如果不重新设计 Agent 项目的生命周期管理("永不结项",而是 "持续进化"),Feedback 一定会死在执行层。

我的建议: 把 "Agent 项目" 改名为 "Agent 产品",按产品而不是项目管理。产品有版本,有 roadmap,有持续 owner。

## 诘问三：习惯养成模型谁来沉淀和维护？

用户习惯养成模型是整个 IPA 的根基物。它不是某个 PA 的专属资产,而是公司级共享资产。但公司级共享资产最容易死在 "谁都用、谁都不维护" 的公地悲剧。

Insight 阶段的产出物如果没有一个明确的 "模型负责团队"(建议是中央用户研究 + 数据科学组合),它会逐渐沦为 "每个团队自己复制一份魔改版"——飞轮就转不动了。

我的建议: 习惯养成模型必须由你直接管的中台团队 own,不是放在某个业务部门下。

## 诘问四：当 Agent 与人的判断冲突时，谁决策？

Agent 上线后,一定会出现 Agent 推荐 A、业务团队凭经验觉得 B 更好的场景。这不是 "谁对谁错",是 "谁来决定权威" 的问题。

如果默认人覆盖 Agent,飞轮的进化信号就被人为噪音覆盖,Agent 永远长不大;如果默认 Agent 覆盖人,业务团队会失去信任,导致 "上有政策下有对策"。

我的建议: 必须建立明确的 "决策权分工协议"——比如 "算法可信度 > 0.85 时 Agent 自主决策、< 0.85 时人决策、出现冲突时按 Golden Set 的标注规范判定"。这个协议必须在 IPA 上线前就明确,不能事后补。

## 诘问五：这套方法论本身，谁来 own？

最后一个诘问最尖锐: ISOEF 这套方法论本身,在喜马拉雅由谁来 own、推动、迭代?

它不是工程的事——工程只 own 三板斧第二斧。

它不是 HR 的事——HR 只 own 三板斧第一斧的考评工具。

它不是某个业务部门的事——业务部门是使用方,不是 owner。

如果没有一个明确的方法论 owner(我的建议是新设一个 "AI 原生战略与方法论办公室",直接向你汇报),这份文档发出去三个月之后,会变成又一份 "听过、点过头、没人执行" 的战略材料。

老马的总结 方法论本身不会改变什么。能改变的,只有把方法论嵌入组织血液里的那个人和那个机制。 ISOEF + 双飞轮 + 三板斧,合在一起是一套完整的 AI 原生作战体系。 但作战体系再完整,没有总指挥,就是一份漂亮的兵书。 你下一步要决定的,不是这份方法论对不对,而是: 谁是这套体系在喜马拉雅的总指挥? 你自己,还是别人? 如果是别人——他必须是 L4+ Builder,且对业务有第一性原理的判断力。 如果是你自己——你必须每周拿出至少 4 小时,亲自驱动这个体系的运转,而不是只在战略会上听汇报。 这个决定,比这份文档里所有方法论加起来都重要。

—— 老马整理 ——